1. nedēļa (līdz 10.02.): Projekts tiek nokompilēts bez kļūdām un pēc palaišanas atveras lietotnes logs.

2. nedēļa (līdz 17.02.): Tiek ieviests spēles laukums 7×6 un žetona krišana, kur žetons vienmēr iekrīt zemākajā brīvajā šūnā un gājiens pilnā kolonnā tiek noraidīts.

3. nedēļa (līdz 24.02.): Tiek realizēta uzvaras pārbaude horizontāli, vertikāli un abos diagonāļu virzienos, kā arī neizšķirts, un vismaz 5 testa scenārijos rezultāts ir pareizs.

4. nedēļa (līdz 3.03.): PvP režīmā ar peles ievadi var izspēlēt pilnu partiju līdz uzvarai vai neizšķirtam, korekti mainot spēlētāju pēc katra gājiena un parādot aktīvo spēlētāju.

5. nedēļa (līdz 10.03.): PvE režīmā pēc spēlētāja gājiena dators vienmēr veic derīgu gājienu ne ilgāk kā 1 sekundē un spēj uzvarēt vienā gājienā vai nobloķēt pretinieka uzvaru vienā gājienā, ja tas ir iespējams.

6. nedēļa (līdz 17.03.): Pēc spēles beigām tiek parādīts atbilstošs rezultāta ekrāns (uzvara/zaudējums/neizšķirts) un darbojas spēles pārstartēšana, kas sāk jaunu partiju ar tukšu laukumu.

7. nedēļa (līdz 24.03.): Failā stats/stats.csv tiek uzturēta spēlētāja kopējā statistika (name, wins, losses, ties, last_played), kur pēc katras spēles tiek atjaunināta vai izveidota viena rinda ar pareiziem skaitītājiem un pēdējo datumu/laiku.

8. nedēļa (līdz 31.03.): Repozitorijā ir aktuāls README un docs/ konceptuālais modelis, un projektu var uzbūvēt un palaist no nulles, sekojot instrukcijai, uz Windows 10/11.